**АДМИНИСТРАЦИЯ УЛАНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**Суджанского района Курской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 октября 2016 года №67

Об утверждении Плана

реализации Генерального плана

муниципального образования

«Уланковский сельсовет» Суджанского

района Курской области

В соответствии со статьей 22 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Курской области «О градостроительной деятельности на территории Курской области» Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План реализации Генерального плана муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области.

2. Заместителю главы администрации Череповской Л.П. обеспечить мониторинг реализации Плана и организацию работы по внесению изменений в План.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Районные вести» и разместить на официальном сайте Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Уланковского сельсовета

Суджанского района В.И.Погуляев

Утвержден

постановлением Администрации

Уланковского сельсовета

Суджанского района

от 19.10.2016 №67

**План реализации**

**Генерального плана муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района, утвержденной Решением Собрания депутатов Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области от 09.01.2013 г. №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Место размещения | Срок подготовки документации (градостроительной, проектной), год | Срок строительства реконструкции, год | Источник финансирования | | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| **1. Объекты капитального строительства сельхозназначения, реконструкция и строительство**  **которых планируется** | | | | | | | |
| **1.1. Мероприятия в сфере развития животноводства** | | | | | | | |
| 1. | Строительство молочного комплекса на 500 голов в с. Уланок | с.Уланок | 2020 | 2021 | собственные средства | | физические и юридические лица |
| 2. | Строительство предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции | с.Уланок | 2018-2020 | 2020 | собственные средства | | физические и юридические лица |
| **2. Объекты капитального строительства социальной сферы, реконструкция и строительство**  **которых планируется** | | | | | | | |
| 3 | Строительство детского сада на 50 мест | с.Уланок | 2016-2018 | 2018 | областной бюджет, районный бюджет | Администрация Суджанского района Курской области | |
| 4 | Строительство спортивного зала | с.Уланок | 2018-2020 | 2020 | средства предприятий | Администрация Суджанского района Курской области | |
| 5 | Строительство 3-х магазинов на 100 м2 торговой площади в с. Уланок | с.Уланок | 2020 | 2021 | собственные средства | физические и юридические лица | |
| 6 | Организация социально-медицинского обслуживания на дому для граждан пенсионного возраста | с.Уланок | 2023 | 2024 | местный бюджет | Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района | |
| 7 | Строительство аптеки по ул.Центральная | с.Уланок | 2023 | 2024 | местный бюджет | Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района | |
| 8 | Реконструкция Дома культуры ,оборудование кинозала | С.Уланок | 2013-2017 | 2017 | местный бюджет | Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района | |
| 9 | Реконструкция объектов (крытых токов, сушилок, зерноскладов, ЗАВов, механических мастерских, административно-бытового корпуса, пилорам), относящихся к производственно-складской территории с. Уланок | с.Уланок | 2012-2017 | 2012-2017 | собственные средства | юридические лица | |
| 10. | Строительство резервной ёмкости для противопожарной безопасности | с.Уланок | 2018-2020 | 2020 | собственные средства | физические и юридические лица | |
| 11. | Строительство СТО и автомойки у с. Уланок | с.Уланок | 2018-2020 | 2020 | собственные средства | физические и юридические лица | |
| 12 | Индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 се | с.Уланок | 2018-2020 | 2020 | собственные средства | физические и юридические лица | |
| 13 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием | с.Уланок | 2018-2020 | 2020 | областной бюджет, районный бюджет | Администрация Суджанского района Курской области | |