## **АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УЛАНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20 августа 2018 года № 48**

Об утверждении Положения о муниципально -частном партнерстве на территории муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципально -частном партнерстве на территории муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Уланковского сельсовета

Суджанского района В.И.Погуляев

Утверждено

постановлением

Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района

от 2018 г №

**Положение о муниципально-частном партнерстве**

**на территории муниципального образования «Уланковский сельсовет»**

**Суджанского района Курской области**

1. Целью настоящего Положения о муниципально-частном партнерстве на территории муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области (далее – Положение) является регламентация участия субъектов инвестиционной деятельности муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области (далее – Уланковский сельсовет) в проектах муниципально-частного партнерства.

2. Задачами участия Уланковского сельсовета в проектах муниципально-частного партнерства являются:

- привлечение средств внебюджетных источников (частных ресурсов) в создание, реконструкцию, эксплуатацию общественно значимых объектов на территории Уланковского сельсовета;

- повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- эффективное использование средств местного бюджета;

- сохранение рабочих мест и повышение уровня занятости населения;

- техническое и технологическое развитие общественно значимых объектов на территории Уланковского сельсовета;

- повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и их производителей (исполнителей), а также обеспечение высокого качества продукции (работ, услуг), предоставляемых на территории Уланковского сельсовета.

3. Муниципально-частное партнерство на территории Уланковского сельсовета (далее – муниципально-частное партнерство) реализуется в порядке и основывается на принципах, установленных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ).

4. Сторонами соглашения о муниципально-частном партнерстве являются публичный партнер и частный партнер.

5. На стороне публичного партнера выступает муниципальное образование «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области в лице Главы Уланковского сельсовета Суджанского района (далее – публичный партнер).

6. На стороне частного партнера выступает российское юридическое лицо, с которым в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ заключено соглашение о муниципально–частном партнерстве.

7. Уланковский сельсовет вправе участвовать в реализации межмуниципальных проектов муниципально-частного партнерства.

8. Органы местного самоуправления Уланковского сельсовета, определенные Главой Уланковского сельсовета Суджанского района в соответствии с Уставом муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области (далее - уполномоченные органы) осуществляют следующие полномочия:

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления Уланковского сельсовета при реализации проекта муниципально-частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве (форма реестра приведена в приложении №1 к настоящему Положению);

6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве;

7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом, другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Курской области, Уставом муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области и муниципальными правовыми актами.

9. Содействие в развитии института муниципально-частного партнерства, сопровождение проектов муниципально-частного партнерства осуществляет оператор инвестиционного процесса.

10. Оператором инвестиционного процесса является организация - победитель конкурса на получение субсидии из местного бюджета на реализацию мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Уланковского сельсовета (далее – оператор инвестиционного процесса).

11. Проведение предварительных переговоров с инициатором проекта муниципально-частного партнерства, связанных с разработкой предложения о реализации проекта, и принятие решения о возможности или невозможности реализации проекта принимается публичным партнером на заседании комиссии. Состав и положение о комиссии утверждается постановлением Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района (далее - комиссия).

12. Глава Уланковского сельсовета Суджанского района направляет в орган исполнительной власти Курской области, определенный высшим исполнительным органом государственной власти Курской области, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ.

13. Решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства принимается Главой Уланковского сельсовета Суджанского района при наличии положительного заключения исполнительного органа Курской области.

14. Принятие решений об определении приоритетных для использования в проектах муниципально - частного партнерства направлений и отраслей муниципального хозяйства осуществляется путем:

- выявления публичным партнером сфер экономики Уланковского сельсовета, нуждающихся в инвестировании;

- определения публичным партнером потребностей в создании новых и реконструкции пришедших в ненадлежащее состояние объектов муниципальной собственности.

Приоритетные для использования в проектах муниципально–частного партнерства направления и отрасли муниципального хозяйства должны соответствовать стратегии развития Уланковского сельсовета.

15. Мониторинг реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве осуществляется в целях:

а) анализа хода реализации проекта;

б) достижения заявленных показателей в процессе реализации проекта муниципально-частного партнерства.

15.1. Основными задачами мониторинга являются:

а) систематическое наблюдение за ходом реализации проекта муниципально-частного партнерства;

б) обеспечение соблюдения частным и публичным партнером, участвующими в проекте муниципально-частного партнерства, принятых обязательств по его реализации;

в) своевременное выявление рисков, влияющих на возможность реализации проекта муниципально-частного партнерства, и подготовка предложений о мерах по их устранению;

г) формирование и консолидация данных о ходе реализации муниципально-частного партнерства;

д) обеспечение эффективного взаимодействия и координации деятельности участников муниципально-частного партнерства;

е) обеспечение эффективного использования имущества и средств бюджета публичного партнера в процессе реализации муниципально-частного партнерства.

15.2. Мероприятия по мониторингу осуществляются посредством сбора отчетности и информации о ходе реализации соглашения в соответствии с условиями, предусмотренными соглашением о муниципально-частном партнерстве.

15.3. Информационная поддержка и освещение хода реализации проекта осуществляется, в том числе, посредством участия частного партнера в общественных мероприятиях, форумах, конференциях и др., а также путем размещения информации о ходе реализации проекта на официальном сайте Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района.

16. Порядок реализации проекта о муниципально-частном партнерстве, инициатором которого выступает частный партнер, содержится в блок-схеме, представленной в приложении 2 к Положению.

17. Порядок реализации проекта о муниципально-частном партнерстве, инициатором которого выступает публичный партнер, содержится в блок-схеме, представленной в приложении 3 к Положению.

Приложение 1

к [Положению](#sub_1000)

о муниципально -частном партнерстве на

территории муниципального образования

«Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области

Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве

в муниципальном образовании «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № соглашенияо МЧП | Дата соглашенияо МЧП | Наименованиечастного партнера | Наименование публичногопартнера | Предмет соглашения | Срок действия соглашения | Объем инвестиций, тыс. руб. | Примечания |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к [Положению](#sub_1000)

о муниципально -частном партнерстве на

территории муниципального образования

«Уланковский сельсовет» Суджанского района

Курской области

**Реализация проекта муниципально-частного партнерства,**

**при которой инициатором проекта является частный партнер**

|  |
| --- |
| 1. Разработка Предложения,проведение предварительных переговоров1 между ПП и ИП(отв. исп. – ИП, ПП; содействие – ОИП) |

|  |
| --- |
| 2. Направление ИП документов ПП через ОИППеречень документов: Предложение2, банковская гарантия в размере не менее 5% от объема прогнозируемого финансирования(отв. исп. – ОИП) |

|  |
| --- |
| 3. Рассмотрение предложения3 и принятие решения о возможности/невозможности реализации проекта4.Срок - не более 90 дней со дня поступления предложения от ИП(отв. исп. – ПП) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Принято решение4 о невозможности реализации проекта |  | 3.2. Принято решение4 о направлении в ИО предложения о реализации проекта на рассмотрение в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Направление ИП решения и оригиналов протоколов предварительных переговоров (в случае если эти переговоры были проведены).Срок - не более 10 дней со дня принятия решения(отв. исп.- ПП) |  | 3.2.1. Направление в ИО предложения о реализации проекта, копий протоколов предварительных переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) на рассмотрение в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества.Срок - не более 10 дней со дня принятия решения (отв. исп. – ПП) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1.2. Размещение на Официальном сайте Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района http://Уланковский-сельсовет.рф, решения, предложения и протоколов предварительных переговоров (в случае если эти переговоры были проведены).Срок - не более 10 дней со дня принятия решения(отв. исп.- ПП) |  | 3.2.2. Размещение на Официальном сайте Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района http://Уланковский-сельсовет.рф, решения, предложения и протоколов предварительных переговоров (в случае если эти переговоры были проведены) и направление ИП решения и оригиналов протоколов предварительных переговоров (в случае если эти переговоры были проведены).Срок - не более 10 дней со дня принятия решения(отв. исп.- ПП) |

|  |
| --- |
| 4. Рассмотрение ИО предложения5  с проведением совместных переговоров ИО, ИП, ПП (при необходимости)6.Срок - не более 180 дней со дня поступления в ИО документов, указанных в блоке 3.2.1 (отв. исп. – ИО, при содействии ПП, ИП, ОИП) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.Утверждение заключения о неэффективности проекта и об отсутствии его сравнительного преимущества и направление в адрес ПП и ИП заключения, оригинала протокола переговоров (в случае если эти переговоры были проведены)(отв. исп. – ИО) |  | 4.2. Утверждение заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе направление в адрес ПП и ИП заключения, оригинала протокола переговоров (в случае если эти переговоры были проведены)(отв. исп. – ИО) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. Размещение на сайте ИО решения, предложения и протокола переговоров.Срок - в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения(отв. исп. – ИО) |  | 4.2.1. Размещение на сайте ИО решения, предложения и протокола переговоров.Срок - в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения(отв. исп. – ИО) |

|  |
| --- |
| 5. Принятие решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства на основании положительного заключения ИО.Срок – не более 60 дней со дня получения положительного заключения ИО(отв. исп. – ПП) |

|  |
| --- |
| 5.1. Размещение на Официальном сайте, определенном Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов, torgi.gov.ru и официальном сайте Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района www.admivanovsky.ru решения о реализации проекта в целях принятия заявлений о намерениях участвовать в конкурсе от других лиц с приложением банковской гарантии в размере не менее 5% от объема прогнозируемого финансирования (отв. исп. - ПП).Срок на размещение решения о реализации проекта – 10 дней со дня принятия решения.Срок приема заявлений7 - 45 дней со дня размещения информации о принятии заявлений |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2. Заявлений о намерении участвовать в конкурсе не поступило |  | 5.3. Заявления о намерении участвовать в конкурсе поступило и заявители соответствуют требованиям 224-ФЗ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1. Принятие решения о заключении с ИП соглашения о муниципально-частном партнерстве без проведения процедуры конкурса и установление срока подписания соглашения(отв. исп. – ПП) |  | 5.3.1. Принятие решения об организации и проведении конкурса(отв. исп. - ПП) |

|  |
| --- |
| 5.3.2. Организация и проведение конкурсаСрок – 180 дней со дня принятия решения(отв. исп. - ПП) |

|  |
| --- |
| 6. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве.Срок подписания соглашения устанавливается конкурсной документацией, но не может быть ранее 10 дней со дня размещения протокола об итогах конкурса на Официальном сайте, определенном Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов, torgi.gov.ru.Соглашение о МЧП подлежит регистрации в реестре соглашений (отв. исп.- ПП) |

Используемые сокращения:

Предложение - предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства;

отв. исп. - ответственный исполнитель этапа;

ИП - инициатор проекта муниципально-частного партнерства;

ОИП - оператор инвестиционного процесса;

ПП - публичный партнер, в лице Главы Уланковского сельсовета Суджанского района, в случаях, установленных настоящим Положением при участии комиссии;

ИО - исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 - проведение переговоров по необходимости;

2 - содержание предложения устанавливаются Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ. Форма предложения, а также требования к сведениям, предусмотренным Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ устанавливается Правительством РФ;

3 – ПП вправе запросить у ИП дополнительные материалы и документы, проводить переговоры (совместные совещания с ИП), изменить содержание предложения о реализации проекта. Итоги переговоров оформляются протоколом, подписанным Главой Уланковского сельсовета Суджанского района и ИП в 2 экз.;

4 – оформляется протоколом комиссии, который утверждается Главой Уланковского сельсовета Суджанского района;

5 – порядок проведения оценки эффективности проекта муниципально-частного партнерства устанавливается Правительством РФ. Критерии оценки эффективности установлены Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ. Методика оценки эффективности утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области инвестиционной деятельности;

6 - ИО вправе запрашивать у ПП, ИП дополнительные материалы и документы, при необходимости;

7 - форма заявления о намерении участвовать в конкурсе и порядок его направления ПП утверждаются Правительством РФ.

Приложение 3

к [Положению](../%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF/2016%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.doc#sub_1000)

о муниципально -частном партнерстве на

территории муниципального образования

«Уланковский сельсовет» Суджанского района

Курской области

**Реализация проекта муниципально-частного партнерства,**

**при которой инициатором является публичный партнер**

|  |
| --- |
| 1. Разработка предложения2 о реализации проекта МЧП, направление в ИО(отв. исп. – ПП) |

|  |
| --- |
| 2. Рассмотрение ИО предложения5  с проведением совместных переговоров ИО, ИП, ПП (при необходимости)6.Срок - не более 180 дней со дня поступления в ИО предложения (отв. исп. – ИО, при содействии ПП, ИП, ОИП) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.Утверждение заключения о неэффективности проекта и об отсутствии его сравнительного преимущества и направление в адрес ПП заключения, оригинала протокола переговоров (в случае если эти переговоры были проведены)(отв. исп. – ИО) |  | 2.2. Утверждение заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе направление в адрес ПП заключения, оригинала протокола переговоров (в случае если эти переговоры были проведены)(отв. исп. – ИО) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2. Размещение на сайте ИО решения, предложения и протокола переговоровСрок - в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения(отв. исп. – ИО) |  | 2.2.1. Размещение на сайте ИО решения, предложения и протокола переговоров.Срок - в течение 5 дней со дня утверждения соответствующего заключения(отв. исп. – ИО) |

|  |
| --- |
| 3. Принятие решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства на основании положительного заключения ИО.Срок – не более 60 дней со дня получения положительного заключения ИО(отв. исп. – ПП) |

|  |
| --- |
| 4. Принятие решения об организации и проведении конкурса(отв. исп. - ПП) |

|  |
| --- |
| 5. Организация и проведение конкурса.Срок – 180 дней со дня принятия решения(отв. исп. - ПП) |

|  |
| --- |
| 6. Заключение соглашения о муниципально-частном партнерствеСрок подписания соглашения устанавливается конкурсной документацией, но не может быть ранее 10 дней со дня размещения протокола об итогах конкурса на Официальном сайте, определенном Правительством РФ для размещения информации о проведении торгов, torgi.gov.ru.Соглашение о МЧП подлежит регистрации в реестре соглашений (отв. исп.- ПП) |