**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ**

**УЛАНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**СУДЖАНСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**от 10 ноября 2023 г. № 26/100-7**

**Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2023-2033 года**

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2023г. « 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Собрание депутатов Уланковского сельсовета Суджанского района

Р Е Ш И Л О:

 1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2023-2033 годы согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области в сети Интернет.

 3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов

Уланковского сельсовета

Суджанского района В.М.Шеремет

Глава Уланковского сельсовета

Суджанского района Д.А.Воронов

**Раздел 1**. **Паспорт**

**Программы комплексного развития систем коммунальной**

**инфраструктуры муниципального образования**

**«Уланковский сельсовет» Суджанского района**

**Курской области на 2023-2033 годы"**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Уланковский сельсовет" Суджанского района Курской области на 2023-2033 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.Градостроительный кодекс Российской Федерации.Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Уланковского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования "Уланковский сельсовет" Суджанского района Курской области |

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам муниципальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "Уланковский сельсовет" Суджанского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;- увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;дальнейшая активизация жилищного строительства;- улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования "Уланковский сельсовет" Суджанского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023-2033 годы |
| Объемы и источникифинансированияПрограммы | Источниками финансирования являются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства (средства предприятий коммунального комплекса), инвестиции, средства населения. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

*2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования*

Муниципальное образование «Уланковский сельсовет» входит в состав Суджанского района Курской области.

Муниципальное образование «Уланковский сельсовет» включает в себя 1 населенный пункт. Центром муниципального образования «Уланковский сельсовет» является село Уланок

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2023 года составила - 556 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Уланковский сельсовет» недостаточно высокий. Данное муниципальное образование является дотационным субъектом бюджетных отношений в Суджанском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

*2.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.*

Жилищный фонд муниципального образования «Уланковский сельсовет» составляют индивидуальные дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2023 года составляет 19 030 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2022 году на 1-го человека составляла 34,2 кв. м на одного человека.

Средний уровень благоустройства индивидуальных жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 100 %, сетевым газоснабжением – 90 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения, здание опорного пункта милиции), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Уланковского сельсовета находятся - здание сельского Дома культуры.

Объекты социальной сферы (образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

Показатели индивидуального жилищного фонда Уланковского сельсовета на 01.01.2023 года

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****населенного****пункта** | **Общие данные** | **Обеспеченность****коммунальными****услугами (/дворов/чел.)** | **Наличие приборов учета (ед)** | **Нормативное потребление коммунальных услуг в год** |
|  |  | **Кол-во домов (ед.)** | **Кол-во жителей (ед.)** | **Общая площадь (кв.м)** | **водопровод** | **Электроэнергия** | **газ** | **вода** | **Электроэнергия** | **газ** | **Удельное на 1человека** | **Всего** |
|  |  | **Вода (куб.м)** | **Электроэнергия (кВтч)** | **Газ (куб. м/чел)** | **Вода (т.куб.м)** | **Электроэнергия (т.кВтч)** | **Газ (т.куб.м)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | с. Уланок | 309 | 556 |  | 309/556 | 309/556 | 223/ 465 | 145 | 290 | 223 | 30 | 520 | 710 | 21,0 | 315,0 | 373,0 |
|  | **Итого по МО** | 309 | 556 |  | 309/556 | 309/556 | 223/ 465 | 145 | 290 | 223 | 30 | 520 | 710 | 21,0 | 315,0 | 373,0 |

Показатели объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Уланковский сельсовет» за 2023 год

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, населенного пункта** | **Общие данные** | **Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м)** | **Наличие приборов учета** (ед) | **Нормативное****потребление****коммунальных услуг****в год** |
| Численность работников (чел.) | Мощность(вместимость)(чел.) | Общ. площадь (кв.м) | **отопление** | **водопровод** | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | Администрация МО | 2 | - | 28,5 | - | 28,5 | - | - | 28,5 | - | 1 | 1 | - | 3500 | 2800 |
|  | **Итого по МО** | 2 | - | 28,5 | - | 28,5 | - | - | 28,5 | - | 1 | 1 | - | 3500 | 2800 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы, функционирующих на территории МО «Уланковский сельсовет» за 2023 год

 Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) | Наличие приборов учета (ед) | Нормативноепотреблениекоммунальныхуслуг в год |
| Численность работников (чел.) | Мощность(вместимость)(чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление | водопровод | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м ) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
| От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Магазин ИП «Асютин | 2 | - | 289 | - | 289 | 289 | - | 289 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Магазин ИП «Элисов» | 3 | - | 48 | - | 48 | 48 | - | 48 | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  | **Итого по МО** | **5** | **-** | **337** | **-** | **337** | **337** | **-** | **337** | **-** | **2** | **2** | **-** | **-** | **-** |

Показатели функционирующих на территории МО «Уланковский сельсовет» организаций (объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, населенного пункта** | **Общие данные** | **Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м)** | **Наличие приборов учета** (ед) | **Нормативное****потребление****коммунальных****услуг в год** |
| **Численность работников (чел.)** | **Мощность (вместимость) (чел.)** | **Общ. площадь (кв.м)** | **отопление** | **водопровод** | **Газ**  | **вода** | **электроэнергия** | **Газ** | **Вода (куб.м)** | **Электроэнергия (кВтч)** | **Газ (куб.м)** |
| **От центральной котельной**  | **От собственного источника** | **От центрального водопровода** | **От собственного водопровода** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1** | Отделение связи с. Уланок | 1 | - | 60,0 | - | 60,0 | - | - |  60,0 | - | 1 | 1 | - | 500 | - |
| **3** | ООШ с. Уланок | 21 | 90 | 780,0 | - | 780,0 | 780,0 | - | 780,0 | - | 1 | 1 | - | 22000 | 26000 |
| **6** | ФАП с. Уланок | 1 | 25 | 180,0 | - | 180,0 | 180,0 | - | 180,0 | - | 1 | 1 | - | 4000 | 6000 |
|  | **Итого по МО** | **24** | **115** | **1020** | **-** | **1020** | **960** | **-** | **1020** | **-** | **3** | **3** | **-** | **26500** | **32000** |

*2.3. Электроснабжение*

Потребители муниципального образования «Уланковский сельсовет» Суджанского района Курской области снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО МРСК Центра «Курсэнерго».

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

На территории сельсовета расположено 7 трансформаторных подстанций различной мощности, до 14 км линий электропередач напряжением 0,4 – 10 кВ. Потребление электрической энергии достигает 35-65% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета. Поставщиком услуг электроснабжения населения и организаций на территории сельсовета является АО «АтомЭнергоСбыт» Курск. Тарифная плата за 1 кВт.ч для населения составляет **3,48 руб.**

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

*2.4.Газоснабжение*

Населенный пункт с. Уланок полностью газифицирован. Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от Филиала ОАО «ГАЗО распределения г. Курск» сл. Заолешенка..

Протяженность газопроводов на территории Уланковского сельсовета составляет 13 км. Сети газоснабжения были построены в 2003-2011 годах. Уровень газификации муниципального образования жилых помещений.составляет 90,0 % На текущий момент не подключены к сетевому газоснабжению в населенном пункте 105 домовладений, в основном это ветхие дома и пустые дома. Поставщиком услуг газоснабжения населения и организаций на территории сельсовета является ООО «Газпром межрегионгаз Курск». Тарифная плата за 1 м3 для населения составляет **7,11 руб.**, для организаций – 9 руб. (любой вид использования газа в бытовых целях). Техобслуживание газового оборудования населения осуществляет ООО «Газпром газораспределение Курск».

*2.5. Водоснабжение.*

Система централизованного водоснабжения в с. Уланок имеется. По состоянию на 01.01.2023 года она включает в себя 3 артезианских скважин, 4 водонапорных башни, 13 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Уланковский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей достигает 90 %.

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

От общего количества 65 % площади жилищного фонда в населенном пункте муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Остальные 35 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками).

*2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры*

По состоянию на 01.01.2023 года централизованных систем теплоснабжения в населенном пункте муниципального образования «Уланковский сельсовет» не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения по МО «Уланковский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2023 г.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенных пунктов** | **Межпоселковые газопроводы** | **Распределительные газопроводы** | **Кол-во дворов****подключенных****к сетевому газоснабжению** | **Годовой объем****потребляемого газа****(т. куб.м)** |
|  |  | **Год ввода** | **Износ****(%)** | **Год ввода** | **Износ****(%)** | **Кол-во (ед)** | **% к общему наличию** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | с. Уланок | 2003 | 24 | 2003 | 24 | 223 | 73 ,0 | 373,0 |
|  | **Итого по МО** | **X** | **Х** | **X** | **Х** | **210** | **90,0** | **373,0** |

Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения по МО «Уланковский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2023г.

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы(км) | Уличные колонки (ед.) | Колодцы (ед.) |
|  |  | **Кол-во** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Кол-во** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Кол-во** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Кол-во** | **Год ввода** | **Износ (%)** | **Кол-во**  | **Износ (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Уланок | 3 | 1978 | 90 | 4 | 2007 | 5 | 13,0 | 1978-2013 | 90/5 | 13 | 1978-2013 | 90/5 | 6 | 100 |
|  | **Итого по МО** | **3** | **X** | **Х** | **4** | **X** | **Х** | **13,0** | **X** | **Х** | **13** | **X** | **Х** | **6** | **100** |

**Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз**

**спроса на коммунальные ресурсы**

*3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы*

В период с 2023 по 2033 годы в населенном пункте муниципального образования прогнозируется снижение численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1900 кв. метров жилья (таблица 8). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2033 году составит 40 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2023-2033 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

*3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Уланковский сельсовет» в период 2023 -2033 годов*

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования:

- использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП);

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника - ОАО МРСК Центра.

*3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения МО «Уланковский сельсовет» на период 2023-2033 годов*

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью сохранения сложившейся системы газоснабжения сельсовета и подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2023-2033 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия:

- замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения;

- прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки;

В населенном пункте муниципального образования в период 2023-2033 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению оставшийся индивидуальный жилищный фонд (табл.12).

Кроме того, в населенном пункте муниципального образования

*3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО «Уланковский сельсовет» на период 2023-2033 годов*

 Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию и модернизацию артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода в количестве - 2 шт;

* реконструкцию водонапорных башен в количестве - 1 шт;
* реконструкцию (замену) 5, 6 км водопроводных сетей (табл.14).
* прокладку уличного водопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки

*3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки МО «Уланковский сельсовет» на период 2023-2033 годов*

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенного пункта МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2023-2033 годов планируется строительство дополнительных контейнерных площадок и ассортимента контейнеров для сбора ТБО. Вывоз отходов осуществляется силами регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экопол».

 **Утилизация коммунальных отходов:**

 - улучшение санитарного состояния территории поселения;

 - стабилизация и последующее уменьшение образования коммунальных отходов на территории поселения;

 - улучшение экологического состояния поселения;

* - обеспечение надлежащего сбора, вывоза и утилизации биологических отходов

**Раздел 4. Целевые показатели Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей,** **достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы** | **Ед.****изм.** | **Годы реализации мероприятий Программы** |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |  |
| 3 | Количество построенного газопровода | км |  | 0,5 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2,5 |  |  |  |
| 4 | Количество построенных водозаборов | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 6 | Количество построенного водопровода | к. |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 9 |  |  | 0,5 |  |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 9 | Строительство электроподстанций | ед. |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселения (населенного пункта) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенном пункте МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселении (населенном пункте) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на городской полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки улиц населенных пунктов муниципального образования.

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - заемные средства, средства организаций различных форм собственности, средства населения.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства местного бюджета и средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Уланковский сельсовет»

Администрация муниципального образования «Уланковский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.