АДМИНИСТРАЦИЯ

УЛАНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.02.2018 года  №2

Об организации и проведении мероприятий

в период весеннего половодья на территории

Уланковского сельсовета Суджанского района в 2018 году

В целях своевременной подготовки и организованного проведения по  безаварийному пропуску паводковых вод в  весенний период 2018года:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Уланковского сельсовета на 2018 год (приложение № 1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии при Администрации Уланковского сельсовета на период весеннего паводка 2018 года(приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания .

Глава Уланковского сельсовета                             В.И.Погуляев

Приложение №1

Утверждено распоряжением Администрации Уланковского сельсовета

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

по Уланковскому сельсовету на 2018 год.

| № п/п | Планируемые мероприятия | Ответственный за выполнение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести инструктаж членов противопаводковой комиссии | Глава Уланковского сельсовета | до 01 .03.2018г. |
| 2 | Выявить возможное затопление улиц и дорог | Члены противо-паводковой комиссии | 01.03.2018г |
| 3 | Провести собеседование с учениками школы о соблюдении мер безопасности на водоемах | Классные руководители Уланковскоой школы | 01.03.2018г |
| 4 | Провести очистку переулков, шлюзов от мусора для стека талых вод. | Депутаты сельсовета, противопаводковая комиссия | До 01.03.2018г |
| 5 | Организовать дежурство на мосту | Глава администрации, члены комиссии | По мере необходимости |
| 6 | На паводковый период завести в магазины (независимо от форм собственности) товары первой необходимости. | Глава Уланковского сельсовета | с 10 марта |
| 7 | Установить постоянное наблюдение за предпаводковой обстановкой. | Глава Уланковского сельсовета, члены комиссии | Постоянно |
| 8 | Произвести обследование технического состояния водонапорных башен, системы водоснабжения и водоисточников. | Глава Уланковского сельсовета | Постоянно. |
| 9 | Вести разьяснительную работу с населением по вопросам чрезвычайных ситуаций во время паводкового периода. | Зам. Главы Уланковского сельсовета, члены противопаводковой комиссии. | Постоянно |

Приложение №2

Утверждено распоряжением Администрации Уланковского сельсовета

СПИСОК

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

- 1.  Погуляев Виктор Иванович– глава Уланковского сельсовета.

- Волкова Ирина Николаевна– зав. Уланковским ФАП.

- Мищенко Татьяна Григорьевна – директор СДК.

- Шеремет Виктория Михайловна-       депутат Уланковского сельсовета

- Воробьёва Светлана Алексеевна –директор МКОУ «Уланковская ООШ»